Dotscaper

사진을 도트 그래픽(픽셀아트) 스타일로 변환하는 순수 프론트엔드 웹 도구

강도 슬라이더 하나로 도트화 정도를 조절하고, 실시간으로 미리보며, PNG로 내보냅니다. 모든 처리는 브라우저 안에서만 이뤄지며 사진은 서버로 전송되지 않습니다.

목차

- 개요

- 기술 제약

- 핵심 변환 알고리즘

- 파라미터 매핑

- UI 구성

- 디자인 방향

- 엣지 케이스 & 품질 요구

- 개발 단계

- 완료 기준

- 향후 확장

- 부록: 참고 구현

1. 개요

사용자가 이미지를 올리면 강도 슬라이더 하나로 도트 그래픽 정도를 조절해 실시간 미리보기하고, PNG로 내보내는 단일 페이지 도구입니다.

- 한 줄 정의: “슬라이더 하나로 사진을 레트로 도트 그림으로.”

- 처리 위치: 100% 브라우저 내. 서버 전송 없음.

- 부수 효과(중요): Canvas 재출력 과정에서 원본의 EXIF/위치정보 메타데이터가 자동 제거됩니다. 프라이버시 이점으로 UI에 명시합니다.

2. 기술 제약 (반드시 준수)

- 순수 HTML / CSS / JavaScript만 사용합니다. 프레임워크·빌드 도구·npm 의존성이 없습니다.

- 서버·백엔드가 없이 온디바이스 상태에서. 모든 연산은 클라이언트 Canvas에서 처리하는 것을 목표로 설정합니다.

- localStorage·sessionStorage 등 브라우저 스토리지를 사용하지 않습니다. 상태는 메모리(JS 변수)로만 관리합니다.

- 최신 데스크톱/모바일 브라우저(Chrome, Safari, Firefox)에서 동작하며 반응형입니다.

3. 핵심 변환 알고리즘 (제품의 심장 — 정확히 구현)

아래 4단계로 도트 그래픽을 생성합니다. 이 순서와 방식이 결과물 품질을 결정하므로 그대로 따릅니다.

- 원본 로드 — 오프스크린 Canvas에 그립니다.

- 다운스케일 (해상도 축소) — 긴 변이 gridLong px가 되도록 종횡비를 유지하며 축소합니다. imageSmoothingEnabled = true, imageSmoothingQuality = "high" (평균 샘플링으로 부드럽게 축소).

- 팔레트 축소 (색 개수 줄이기) — 축소된 이미지를 colors개 색으로 양자화합니다. 미디언 컷(median cut) 알고리즘을 사용합니다(승인된 샘플이 이 방식으로 생성됨 — 반드시 median cut). 디더링을 사용하지 않습니다. 각 픽셀을 팔레트 중 가장 가까운 색으로 매핑해 납작한 색 블록을 만듭니다. 디더링을 켜면 도트 느낌이 사라지므로 금지합니다.

- 업스케일 (다시 확대) — 원본(또는 표시) 크기로 확대합니다. imageSmoothingEnabled = false (nearest-neighbor) → 선명한 사각 도트.

구현 메모: Canvas에는 내장 색 양자화가 없으므로 median cut을 직접 구현합니다. 픽셀 수는 다운스케일 후 작아서(수천 개 수준) 성능 문제가 없습니다.

4. 파라미터 매핑 (강도 → 격자/색)

슬라이더 강도 s(0.0 ~ 1.0) 하나가 두 값을 동시에 제어합니다.

// 격자 해상도: 긴 변 기준 픽셀 수
const gridLong = Math.round(128 - (128 - 48) * s);
// 팔레트 색 개수
const colors   = Math.round(32  - (32  - 8)  * s);

| 강도 | 격자(긴 변) | 색 개수 | 느낌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0% | 128px | 32색 | 원본에 가까움 (약한 도트) |
| 30% | 104px | 25색 | 살짝 도트 |
| 60% | 80px | 18색 | 밸런스 좋음 (권장 기본값) |
| 100% | 48px | 8색 | 최대 강도 (하한선) |

하한선(100%) 근거: 55px/8색은 거칠지만 여전히 그림으로 볼수있는 마지노선입니다. 이보다 낮추면(32px/4색) 형체가 무너져 색덩어리가 됩니다. 여러 사진으로 검증해 확정한 값입니다.

구현 요구사항: 위 상수(128, 48, 32, 8)는 코드 상단에 설정 상수로 분리합니다. 실사용 후 미세조정(예: 하한을 40px/6색)이 쉽도록 합니다.

기본 강도: 앱 로드 시 슬라이더는 60% 위치로 시작합니다.

알아둘 점(문서화만, 코드 변경 아님): 격자를 “긴 변” 기준으로 잡으므로 세로로 긴 사진은 짧은 변 방향이 더 거칠어집니다. 인물이 프레임에서 작으면 얼굴이 많이 뭉개집니다. 현재 스펙은 긴 변 기준으로 확정합니다. (짧은 변 기준은 향후 옵션으로 검토 — 10장 참고.)

5. UI 구성

단일 화면, 큰 미리보기 + 간결한 컨트롤로 구성합니다.

컨트롤

- 사진 열기 버튼 + 드래그 앤 드롭(캔버스 영역에 드롭). accept="image/*".

- 강도 슬라이더(range, 0~100). 값을 실시간 표시하며, 조작 시 미리보기를 즉시 갱신합니다(디바운스 requestAnimationFrame).

- PNG 내보내기 버튼 → canvas.toBlob() → 다운로드 링크 자동 클릭. 파일명 예: dotprint_<타임스탬프>.png. 원본 해상도로 출력합니다(표시 크기 아님).

상태

- 초기 상태: 업로드 전에도 빈 화면이 어색하지 않게 내장 샘플 이미지(절차적 생성 또는 간단한 도형 씬)를 띄워 효과를 바로 보여줍니다.

- 드래그 오버: 드롭존 테두리를 강조합니다.

- 내보내기 중: 버튼에 “렌더링 중…”을 표시합니다(큰 이미지 대비).

프라이버시 안내 문구

“모든 변환은 이 브라우저 안에서만 처리됩니다. 사진은 서버로 전송되지 않으며, 내보낸 이미지에서는 위치정보·촬영정보(EXIF)가 자동 제거됩니다.”

6. 디자인 방향

레트로 도트/8비트 감성에 깔끔한 도구 UI를 더합니다. (자매 도구 OVERPRINT와 결이 통하되 별개 아이덴티티.)

- 팔레트: 종이 톤 배경(#e9e5d9 계열) + 잉크 블랙 텍스트 + 강조색 1개(예: 픽셀 그린 #3ddc84). 강조는 한 곳에만 씁니다.

- 타이포: 제목은 굵은 디스플레이/픽셀 느낌, 라벨·수치는 모노스페이스. (CDN 금지이므로 ui-monospace, monospace 시스템 폰트로 처리.)

- 디테일: 도트 그리드 모티프, 사각형(border-radius 최소), 픽셀 커서 등으로 주제(도트)를 반영합니다.

- 접근성: 키보드 포커스 표시, 슬라이더 키보드 조작, prefers-reduced-motion 존중, 모바일까지 반응형.

폰트를 웹에서 불러오면 2장의 “CDN 금지”와 충돌하므로, 시스템 폰트만으로 위 감성을 냅니다.

7. 엣지 케이스 & 품질 요구

- 매우 큰 이미지(예: 6000px+) 업로드 시에도 다운스케일이 먼저라 성능 문제가 없습니다. 단, 내보내기 원본 해상도에 상한(예: 긴 변 3000px)을 두어 과도한 메모리 사용을 방지합니다.

- 세로/가로/정사각 모든 종횡비에서 격자·업스케일이 정확히 맞아야 합니다(경계에서 반 픽셀 잘림 없이).

- 투명 PNG 입력 시 배경 처리를 정의합니다(투명 유지 또는 흰 배경 — 흰 배경 권장).

- 이미지가 아닌 파일 드롭 시 무시합니다(에러 없이).

- median cut에서 색 수가 실제 고유색보다 많을 때를 안전 처리합니다.

8. 개발 단계 (마일스톤)

- 1단계 — 골격: 레이아웃, 업로드(버튼+드래그), 캔버스에 원본 표시, 샘플 이미지.

- 2단계 — 변환 엔진: 다운스케일 → median cut 양자화(무디더) → nearest 업스케일. 강도 슬라이더 연결, 실시간 미리보기.

- 3단계 — 내보내기: 원본 해상도 렌더 → PNG 다운로드. EXIF 제거 확인.

- 4단계 — 마감: 디자인 적용, 프라이버시 안내, 반응형/접근성, 엣지 케이스.

9. 완료 기준 (Acceptance Criteria)

- ☐ 프레임워크·CDN·서버 없이 단일 index.html로 동작합니다.

- ☐ 사진을 버튼/드래그로 올릴 수 있고, 강도 슬라이더로 실시간 도트 변환이 보입니다.

- ☐ 강도 0/30/60/100%에서 4장 표의 격자/색 값이 정확히 적용됩니다.

- ☐ 100%에서도 결과가 “형체를 알아볼 수 있는” 도트 그림입니다(색덩어리로 무너지지 않음).

- ☐ 색 블록이 납작합니다(디더링 없음). median cut 팔레트입니다.

- ☐ PNG를 원본 해상도로 내보낼 수 있고, 내보낸 파일에 EXIF가 없습니다.

- ☐ 데스크톱·모바일 반응형이며 키보드 접근이 가능합니다.

- ☐ 코드 상단에 격자/색 하한 상수가 분리되어 조정 가능합니다.

10. 향후 확장 (이번 범위 아님 — 참고용)

- 강도 분리(고급 모드): 격자와 색 개수를 각각 슬라이더로.

- 격자 기준 선택: 긴 변 ↔ 짧은 변 (세로 인물 사진 대응).

- 팔레트 프리셋: 자동 median cut 외에 고정 팔레트(게임보이 4색, 리소 잉크 등).

- 부분 마스킹: 드래그로 특정 영역만 강하게 처리(프라이버시 용도).

- 좌→우 스윕 애니메이션: 원본→도트 전환을 WebM/GIF로 내보내기.

- OVERPRINT 연동: 리소 하프톤 도구와 파이프라인 결합.

11. 부록: 참고 구현 (Python 프로토타입 — 로직 검증용)

아래는 승인된 결과물을 만든 파이썬 로직입니다. JS/Canvas로 포팅합니다(파이썬을 실행하는 것이 아닙니다). median cut·무디더·nearest 업스케일의 기준으로 사용합니다.

from PIL import Image

def grid_for(s):   return round(128 - (128 - 48) * s)   # 격자(긴 변)
def colors_for(s): return round(32  - (32  - 8)  * s)   # 색 개수

def dotify(img, s):
    g, k = grid_for(s), colors_for(s)
    w, h = img.size
    scale = g / max(w, h)
    dw, dh = max(1, round(w*scale)), max(1, round(h*scale))
    small = img.resize((dw, dh), Image.BOX)                       # 다운스케일(평균)
    small = small.quantize(colors=k, dither=Image.Dither.NONE)    # median cut, 무디더
    return small.convert("RGB").resize((w, h), Image.NEAREST)     # nearest 업스케일